СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ

РЕШЕНИЕ
От 12 февраля 2019 года 
№ 2/6
О внесении изменений в решение 

Совета депутатов от 19 декабря 

2018 года № 23/10 «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Сокольники города 

Москвы на 2019 год для проведения 

мероприятий по благоустройству 

территории района Сокольники»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы района Сокольники Цветковой Е.Н.               от 05.02.2019 № СК-14-68/9,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 19 декабря 2018 года № 23/10 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокольники города Москвы на 2019 год для проведения мероприятий по благоустройству территории района Сокольники», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокольники www.mu-sokolniki.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н.
Глава муниципального 
округа Сокольники







Л.Н. Коврикова
Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокольники

от 12 февраля 2019 года № 2/6
Направление средств стимулирования управы района Сокольники на 2019 год

для проведения мероприятий по благоустройству территории

района Сокольники

	№ п\п
	Адрес объекта
	Мероприятия
	Виды работ
	Объем
	Ед. измерения (шт., кв.м., п.м.)
	Затраты, тыс.руб.

	1. Мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовых территорий

	1.1.
	Колодезный пер., д.2, кор.2
	ремонт дворовой 

территории
	ремонт газонов
	300,00 
	кв.м.
	127,2

	
	
	
	установка ограждений
	100 
	п.м.
	110,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	564,00
	кв.м.
	1 692,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-2;
качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; 

качели двойные - 1; качалка на пружине – 3; песочница с крышкой – 1; стенка для перелезания – 1; информационный стенд – 1; диван парковый – 4; урна металлическая – 3. 
	шт.
	3 950,0

	Итого:
	5 879,2

	1.2.
	Короленко ул., д.7, кор.1; 2
	ремонт дворовой территории


	ремонт газонов
	300,00 
	кв.м.
	127,2

	
	
	
	установка ограждений
	70
	п.м.
	77,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	310,00 
	кв.м.
	930,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-2;
качели-балансир – 2; карусель с полом – 1; качели - 2; качалка на пружине – 2; песочница с крышкой – 2; 

информационный стенд – 1; диван парковый – 4; урна металлическая – 2; беседка – 1
	шт.
	2 950,0

	Итого:
	4 084,2

	1.3.
	Русаковская ул., д.25; д.27
	ремонт дворовой территории

	ремонт газонов
	3 232,00 
	кв.м.
	1 370,4

	
	
	
	установка ограждений
	100
	п.м.
	110,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	330,00 
	кв.м.
	990,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-1; качели-балансир – 1; карусель – 1; качели - 1; качалка на пружине – 3; песочница с крышкой – 1; диван парковый – 2; урна металлическая – 2; информационный стенд – 1
	шт.
	1 985,0

	Итого:
	4 455,4

	1.4.
	Русаковская ул., д.29
	ремонт дворовой территории


	ремонт газонов
	3 173,00 
	кв.м.
	1 345,3

	
	
	
	установка ограждений
	70 
	п.м.
	77,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	280,00
	кв.м.
	840,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-1; качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; качели - 1; качалка на пружине – 3; песочница с крышкой – 1; диван парковый – 4; урна металлическая – 2; информационный стенд – 1
	шт.
	1 985,0

	Итого:
	4 247,3

	1.5.
	Сокольническая слободка ул., д.10
	ремонт дворовой территории


	ремонт газонов
	1 317,00 
	кв.м.
	558,8

	
	
	
	замена МАФ
	диван парковый – 3; урна металлическая – 3; вазон – 3; информационный стенд – 1
	шт.
	300,0

	
	
	
	демонтаж парковочных карманов
	устройства нового газона - 250 
	кв.м.
	420,0

	Итого:
	1 278,8

	1.6.
	Колодезная ул., д. 7, корп. 8
	ремонт дворовой территории
	устройство резинового покрытия
	164,00
	кв.м.
	492,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-1; качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; качели - 1; качалка на пружине – 2; песочница с крышкой – 1; диван парковый – 3; урна металлическая – 2; информационный стенд – 1
	шт.
	1 985,0

	Итого:
	2 477,00

	1.7.
	2-я Сокольническая ул., д. 4
	ремонт дворовой территории
	ремонт асфальтовых покрытий
	1 885,00 
	кв.м.
	1 282,8

	
	
	
	устройство бортового камня 
	210,00 
	п.м.
	289,1

	
	
	
	ремонт газонов
	3 211,00 
	кв.м.
	1 361,5

	
	
	
	установка ограждений
	320
	п.м.
	352,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	179,00 
	кв.м.
	537,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-1; качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; качели - 1; качалка на пружине – 3; песочница с крышкой – 1; диван парковый – 4; урна металлическая – 4; информационный стенд – 1
	шт.
	2 200,0

	
	
	
	ремонт площадки тихого отдыха
	23
2 - МАФ
	кв.м.

шт.
	119,0

	Итого:
	6 141,4

	1.8.
	Барболина ул., 

д. 8
	ремонт дворовой территории
	ремонт асфальтовых покрытий
	200,00
	кв.м.
	136,1



	
	
	
	устройство бортового камня 
	160,00
	п.м.
	220,3

	
	
	
	ремонт газонов
	900,00 
	кв.м.
	381,6

	
	
	
	установка ограждений
	140 
	п.м.
	154,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	167,00
	кв.м.
	501,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-1; качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; качели - 1; качалка на пружине – 3; песочница с крышкой – 1; диван парковый – 3; урна металлическая – 2; информационный стенд – 1
	шт.
	1 985,0

	Итого:
	3 378,0

	1.9.
	5-я Сокольническая ул., д. 1
	ремонт дворовой территории


	ремонт асфальтовых покрытий
	200,00
	кв.м.
	136,1

	
	
	
	устройство бортового камня 
	110,00 
	п.м.
	151,4

	
	
	
	ремонт газонов
	400,00 
	кв.м.
	169,6

	
	
	
	установка ограждений
	160 
	п.м.
	176,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	239,00
	кв.м.
	717,0

	
	
	
	замена МАФ
	детский игровой комплекс-2; качели-балансир – 1; карусель с полом – 1; качели - 1; качалка на пружине – 2; песочница с крышкой – 2; диван парковый – 2; урна металлическая – 2
	шт.
	1 985,0

	Итого:
	3 335,1

	1.10.
	Шумкина ул., д.13
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	600,00
	кв.м.
	465,0

	
	
	
	устройство бортового камня 
	100,00
	п.м.
	90,3

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	107,00
	кв.м.
	297,9

	
	
	
	установка МАФ
	игровой комплекс "Водопад" – 1,
качели «Гнездо» - 1, песочница с крышкой – 1, карусель круговая – 1, диван парковый с коваными элементами – 1, урна ж/б – 1, полусфера – 7.
	шт.
	1 492,2

	
	
	
	ремонт газонов
	1 324,5
	кв.м.
	358,7

	
	
	
	установка ограждений
	465,5
	шт.
	748,0

	
	
	
	устройство цветников
	239,00
	кв.м.
	278,3

	
	
	
	установка полусфер
	7
	шт.
	22,3

	Итого:
	3 752,7

	1.11.
	Шумкина ул., д.15
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	1 050,00
	кв.м.
	816,9

	
	
	
	устройство бортового камня 
	220,00
	п.м.
	198,6

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	260,00
	кв.м
	723,8

	
	
	
	установка МАФ
	Игровой комплекс "Водопад" - 1,
качели "Гнездо" – 1, песочница крышкой -1, карусель круговая – 1, стенка для перелезания – 1, диван парковый – 3 шт., урна ж/б – 3, качели-балансир на пружине – 1, качалка на пружине – 3
	шт.
	2 025,2

	
	
	
	ремонт газонов
	3299,25
	кв.м.
	893,6

	
	
	
	установка ограждений
	35
	шт.
	55,7

	
	
	
	устройство цветников
	969,00
	кв.м.
	1 126,8

	Итого:
	5 840,6

	1.12.
	Егерская ул., д.1
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	2 360,00
	кв.м.
	1 660,4

	
	
	
	устройство бортового камня 
	300,00
	п.м.
	270,8

	
	
	
	устройство садового камня
	26,25 
	п.м.
	18,5

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	105,00
	кв.м.
	292,3

	
	
	
	установка МАФ
	Игровой комплекс «Молочный берега» - 1 шт., балансир – 1 шт., качели «Гнездо» - 1 шт., карусель круговая – 1 шт., диван парковый – 3 шт., урна ж/б – 3 шт., качалка на пружине – 2 шт.  
	шт.
	1 552,6

	
	
	
	ремонт газонов
	1573,50
	кв.м.
	426,2

	
	
	
	установка ограждений
	85
	шт.
	930,9

	
	
	
	устройство цветников
	843,00
	кв.м.
	979,7

	Итого:
	6 131,4

	1.13.
	Егерская ул. 3
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	2 590,00
	кв.м.
	1 859,3

	
	
	
	устройство бортового камня 
	220,00
	п.м.
	198,6

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	364,00
	кв.м
	1 013,3

	
	
	
	установка МАФ
	Игровой комплекс ЛГИК – 1, качели двойные – 1, карусель «Кувшинка» - 1, песочница с крышкой – 1, диван парковый – 3, урна ж/б – 3, балансир – 1, качалка на пружине – 3, полусфера – 4
	шт.
	1 730,9

	
	
	
	ремонт газонов
	1 068,00
	кв.м.
	289,3

	
	
	
	установка ограждений
	50
	шт.
	75,7

	
	
	
	Устройство цветников
	217,00
	кв.м.
	253,0

	
	
	
	установка полусфер
	4
	шт.
	12,8

	Итого:
	5 432,9

	1.14.
	Олений Вал ул. 24, корп. 1
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	2 640,00
	кв.м.
	1 968,3

	
	
	
	устройство бортового камня 
	250,00
	п.м.
	225,7

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	313,00
	кв.м.
	871,3

	
	
	
	установка МАФ
	игровой комплекс ЛГИК – 1, качели двойные – 1, качели-балансир двойные – 1, песочница с крышкой – 1, диван парковый – 3, урна ж/б – 3, полусфера – 8
	шт.
	2 532,5

	
	
	
	ремонт газонов
	3747,00
	кв.м.
	1 014,8

	
	
	
	устройство цветников
	1022,8
	кв.м.
	1 159,7

	
	
	
	установка полусфер
	8
	шт.
	25,5

	Итого:
	7 797,8

	1.15.
	Олений Вал ул. 24, корп. 2
	ремонт дворовой территории
	Ремонт асфальтовых покрытия
	2 690,00
	кв.м.
	2 037,7

	
	
	
	устройство бортового камня 
	360,00
	п.м.
	325,0

	
	
	
	устройство резинового покрытия
	654,00
	кв.м.
	1 820,5

	
	
	
	установка МАФ
	спортивная станция ЛГС – 1, тренажер «жми от груди – тяга сверху» - 1, тренажер для мышц бедра – 1, игровой комплекс «вершина модерн» - 1, качели «гнездо» - 1, качели большие – 1, диван парковый – 1, урна ж/б – 1, стойка баскетбольная – 2, ворота футбольные – 2
	шт.
	1 471,0

	
	
	
	ремонт газонов
	6858,75
	кв.м.
	1 857,6

	
	
	
	устройство ограждения спортивной площадки
	1
	шт.
	2 390,9

	
	
	
	устройство цветника
	1 303,7 
	кв.м.
	1 514,9

	
	
	
	установка полусфер
	4
	шт.
	12,8

	Итого: 
	11 430,4

	Всего по разделу
	75 662,2

	2. Мероприятия по обустройству улиц, содержание которых осуществляется подведомственными префектуре ВАО города Москвы организациями

	2.1.
	Ростокинский пр., д.13 – д.5-й Лучевой просек
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	16,2

	2.2.
	Сокольнический вал на пересечение с Маленковской ул.
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	15,2

	2.3.
	Сокольнический вал на пересечение с Поперечным просек
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	17,9

	2.4.
	Сокольнический вал на пересечение с Шумкина
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	15,1

	2.5.
	Гастелло пересечение с 3-й Сокольнической ул.
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	14,0

	2.6.
	Егерская ул., д.4
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	установка ограждений
	1
	шт.
	14,0

	2.7.
	через ул. Старослободскую в районе пересечения с Сокольническим пер.  (у д.14-д.16)
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
	1
	шт.
	76,7

	2.8.
	Короленко ул.
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство парковочных карманов
	1
	шт.
	198,1

	2.9.
	Сокольнический Вал ул., вл.28
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство нерегулируемого пешеходного перехода с ИН и выделением бортом опоры освещения 
	1
	шт.
	72,0

	2.10.
	Рубцовско-Дворцовая ул., д.1/3, кор.2
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство парковочного пространства
	1
	шт.
	198,1

	2.11.
	Колодезный пер., д.2,кор.1
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство парковочного пространства
	1
	шт.
	198,1

	2.12.
	Сокольнический пер. 
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство нерегулируемого пешеходного перехода
	1
	шт.
	72,0

	2.13.
	Гастелло ул., д.41 (со стороны Попов пр.)
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство парковочного пространства
	1
	шт.
	198,1

	2.14.
	Стромынка, ул., д. 7, кор.2
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	занижение бордюрного камня для организации парковочного пространства 
	1
	шт.
	198,1

	2.15.
	2-ая Сокольническая ул.
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство парковочных карманов
	1
	шт.
	198,0

	2.16.
	Сокольнический Вал, д. 8
	разработка проектно-сметной документации с учетом геоподосновы на мероприятия по БДД
	обустройство пешеходного перехода
	1
	шт.
	72,0

	Итого по разделу:
	1 573,6

	Общая сумма:
	77 235,8


