


                Совет депутатов




муниципального округа Сокольники






РЕШЕНИЕ

От 17 февраля 2015 года         № 35/1

«Об информации руководителя  

ГКУ «ИС района Сокольники»

«О работе ГКУ «ИС района Сокольники»

города Москвы за 2014 год» 


В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года « 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от  10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы Управы Москвы и информации руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей городских организаций»,

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию «О работе ГКУ «ИС района Сокольники» города Москвы за 2014 год». Приложение.
2. В связи с обращениями жителей рекомендовать ГКУ «ИС района Сокольники»:

2.1. Запросить документы о финансово-хозяйственной деятельности  ЖСК «Медработник-2» и ЖСК «Парковый».

2.2. Усилить контроль за минимальным использованием реагентов на улицах района, учитывая их отрицательное влияние  на деревья, кустарники и газоны. 

2.3. Отрегулировать работу световых фонарей на спортивной площадке по адресу: улица Олений вал, дом 24 (работает в ночное время - с 24.00 до 6.00 утра).

2.4. Получить информацию от соответствующих организаций о сертификации оборудования, установленного на опорах телерадиовещания, расположенных на территории района Сокольники.

2.5. Подготовить информацию по выполнению работ по установке стеклопакетов в доме №3 по улице Охотничья.

2.6. Усилить контроль за уборкой следующих территорий:

- вдоль Егерского пруда;

- улица Поперечный просек, дом 1а.

3. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, ГКУ «ИС района Сокольники», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального округа Сокольники.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В.Крестовскую.

Глава муниципального округа Сокольники                        И.В. Крестовская
Приложение к решению СД МО Сокольники от 17 февраля 2015 года №35/1

Информация  « О работе ГКУ «ИС района Сокольники» города Москвы за 2014 год» 
	              Государственное казенное учреждение города Москвы «Инженерная служба района Сокольники» Восточного административного округа города Москвы создано для оказания (выполнения) государственных услуг, работ и (или) государственных функций в сфере функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Москвы, полномочий города Москвы.

	              Организация образована на основании постановления Правительства Москвы от 24.04.2007г. № 299-ПП  «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве в соответствие с жилищным кодексом Российской Федерации».

Действует на основании Устава, утвержденного в новой редакции распоряжения Префектуры Восточного административного округа города Москвы от 22.08.2011г. № 447-В-РП.


         Выполняет функции  заказчика и получателя бюджетных средств с направлением их на оплату работ, выполненных по государственному заказу города Москвы на конкурсной основе в рамках государственной программы «Жилище» по содержанию и ремонту дворовых территорий, включая расположенные на них объекты озеленения и благоустройства, переданные на баланс ГКУ ИС районов.

       
Кроме основной программы «Жилище» ГКУ «ИС района Сокольники» является заказчиком выполнения дополнительных мероприятий по  социально-экономическому развитию района в соответствии с № 484-ПП (средства СЭРР) и средства  «стимулировании управ районов города Москвы», в соответствии с № 849-ПП.

 
Решениями депутатов муниципального собрания утверждены объемы работ по проведению  дополнительных мероприятий района Сокольники и направлены на реализацию.
В своём выступлении я расскажу о результатах выполнения Комплексной программы развития района Сокольники в 2014 году.

В 2014 году ГКУ «ИС района Сокольники»  было заключено 37 государственных контрактов на выполнение объема работ по санитарному содержанию и благоустройству дворовых территорий  и ВКР  района. 

1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, 

В 2014 году финансирование работ по благоустройству дворовых территорий и приведению в порядок подъездов было осуществлено в рамках государственных программ- «Жилише», средств экономического развития района (СЭРР) , средств «стимулирования управ районов города Москвы».

Основная программа:

13 дворовых территорий  
На выполнение работ по благоустройству дворов района заключены контракты с ООО «Ремдорсервис-94»

Работы производились по 13 адресам:  

1. ул. Короленко, д. 1, к. 1,

2. ул. Короленко, д. 1, к. 2

3. ул. Короленко, д. 1, к. 3

4. ул. Короленко, д. 1, к. 5

5. ул. Короленко, д. 1, к. 6

6. ул. Короленко, д. 1, к. 7

7. ул. Короленко, д. 1, к. 8

8. ул. Короленко, д. 1, к. 9

9. ул. Короленко, д.1, к.11

10. ул. Короленко, д.1, к.12

11. ул. Короленко, д.1,к. 10

12. ул. Короленко, д. 6А

13. ул. Короленко, д. 6Б

Основные работы, выполненные  по основной программе:

	N п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв. м.
	3321,6

	2
	Замена бортового камня
	пог. м.
	917,0

	3
	Ремонт газона
	га
	2,12

	4
	Замена и ремонт ограждений газона
	пог. м.
	2374,0

	5
	Установка МАФ на детских площадках/игровых комплексов
	шт.
	84/7

	6
	Установка новых контейнерных площадок
	шт.
	3

	7
	Устройство тренажерных и детских площадок с резиновым покрытием
	кв.м
	1261,9

	8
	Установка тренажеров
	шт.
	17

	9
	Установка межквартального детского городка
	шт
	1

	10
	Устройство цветников
	кв.м.
	60,8

	11
	Укладка тротуарной плитки
	кв.м.
	472,5


За счет средств социально - экономического развития района (СЭРР):

3 двора на сумму 

Объемы работ выполнялись в соответствии с  государственными контрактами  заключенными с ООО «Титан», ООО «Лидер»:ЗАО «Гарасфальт», ООО «Восток» по адресам:

1. Матросская Тишина, д. 16; 

2. Матросская Тишина, д. 16А

2. ул. Короленко, д. 4/14;

3. Сокольническая площадь, д. 9

Основные  виды работ за счет средств СЭРР 

	N п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв. м.
	5882,2

	2
	Замена бортового камня
	пог. м.
	1072,0

	3
	Ремонт газона
	га
	0,47

	4
	Замена и ремонт ограждений газона
	пог. м.
	1276,0

	5
	Установка МАФ на детских площадках
	шт.
	32

	6
	Устройство тротуарной плитки
	кв.м.
	219,3

	7
	Устройство тренажерных и детских площадок с резиновым покрытием
	кв.м
	640,5


За счет средств стимулирования управ районов
5 дворов

Объемы работ выполнялись в соответствии с  государственным контрактом  заключенным с ООО «Титан» по адресам:

1. Б. Матросский пер., д. 1,  

2. Сокольнический Вал, д. 24, к. 1

3. Попов проезд, д. 4

4. Матросская Тишина, д. 19, к. 2  (переходящие остатки 2013 года)

5. 4-я Сокольническая, д. 1 (переходящие остатки 2013 года)

Основные  виды работ, выполненные  за счет средств «Стимулирование управ»:

	N п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв. м.
	1722,0

	2
	Замена бортового камня
	пог. м.
	348,0

	3
	Замена газонного ограждения
	Кв.м.
	32,0

	4
	Установка МАФ на детских площадках
	шт.
	20

	5
	Устройство тренажерных и детских площадок с резиновым покрытием
	кв.м
	668,4


Благоустройство территорий образовательных учреждений

2 объекта

1. ГБОУ СОШ № 369 по адресу: Гастелло ул., д. 3 

	N п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв. м.
	2005,0 

	2
	Замена бортового камня
	пог. м.
	750,0

	3
	Ремонт газона
	га
	0,04

	4
	Замена и ремонт ограждений газона
	пог. м.
	500,0

	5
	Устройство тротуарной плитки
	кв.м.
	2,0

	6
	Устройство резинового покрытия на детских площадках
	кв.м.
	250,0

	7
	Установка МАФ на детских площадках
	шт.
	15

	8
	Устройство новой контейнерной площадки
	шт.
	1

	9
	Ремонт спортивной площадки
	Шт.
	1


2. Школа-интернат II вида № 30 имени К.А. Микаэльяна по адресу: Олений Вал, д. 22 

	N п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия
	кв. м.
	4045,0 

	2
	Замена бортового камня
	пог. м.
	1022,0

	3
	Ремонт газона
	га
	0,2

	4
	Замена и ремонт ограждений газона
	пог. м.
	370,0

	5
	Устройство тротуарной плитки
	кв.м.
	2,0

	6
	Устройство резинового покрытия на детских площадках
	кв.м.
	100,0

	7
	Установка МАФ на детских площадках
	шт.
	1

	8
	Ремонт контейнерной площадки
	шт.
	2

	9
	Ремонт спортивной площадки
	Шт.
	1

	10
	Устройство цветников
	Кв.м.
	100,0


За счет средств СЭРР выполнены объемы работ по ВКР жилищного фонда

Объемы выполнялись  ЗАО «ЮНИ» по замене металлической кровли на адресах: Песочный пер.,д.2, Бабаевская, д.1/8, стр.1, 1-я Боевская,д.2/12, стр.3

За счет средств  стимулирования управ  выполнены объемы работ по ВКР жилищного фонда

Объемы выполнялись в соответствии с заключенными Государственными контрактами ООО «КРоСЭл» по энергосберегающим мероприятиям (замена окон), ЗАО «СУ Электрожилремонт» модернизация систем ДУ и ППА, ООО «КРоСЭл» по ремонту инженерных коммуникаций, ООО «Арифметика Света» по энергосберегающим мероприятиям.

Содержание и уборка территории, в том числе контейнерных площадок. 
В 2014 году в рамках основной программы «Жилище»   выполнены работы по санитарному содержанию дворовых территории района Сокольники общей площадью -                   779,0  тыс.кв.м., (в т.ч. числе: механизированная уборка – 112,3  тыс.кв.м.; ручная уборка  - 666,7 тыс.кв.м.).

По результатам проведенных торгов были заключены государственные контракты. с подрядными организациями      ООО «С-Проект» и ООО «ДорТрансСокольники» на выполнение работ по комплексному содержанию дворовых. 

При уборке дворовых территорий осуществлялся ежедневный контроль со стороны заказчика (ГКУ «ИС района Сокольники») путем объезда территории с представителями подрядных организаций, составлялись Акты по выявленным нарушениям качества уборки, а также Заказчик еженедельно участвовал в комиссионном объезде территории. 

В 2014 году заключены дополнительные соглашения к действующим контрактам,  предусматривающие условия по оплате работ на основании данных системы АСУ ОДС «Телеметрический контроль» (ГЛОНАСС).

По результатам контроля качества уборки дворовых территорий к подрядным организациям применены штрафные санкции. 

С целью контроля хода подготовки подрядных организаций к осенне-зимнему периоду содержания территории и эксплуатации жилищного фонда 01.10.2014 года был проведен смотр техники и оснащения подрядных эксплуатирующих организаций ООО «С-Проект» и ООО «ДТС». 

Результаты проведения смотра:

	
	План
	факт

	Трактор
	3
	5

	Средства малой механизации
	64
	64

	Тележки-дозаторы ПГМ
	189
	189

	Дворники
	189/122
	189/122


Все дворники полностью укомплектованы зимней спецодеждой и зимнем инвентарем, таким как скребки, ледорубы, снеговые лопаты. Создан 10-ти процентный запас инвентаря для оперативной замены вышедшего из строя.

Работа с управляющими организациями района по обеспечению содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений самостоятельно выбирают один из трех способов управления домами. Инициаторами проведения таких собраний выступают собственники помещений многоквартирных домов или их представители (ГКУ «ИС района Сокольники»). ГКУ «ИС района Сокольники» оказывает инициативным группам собственников информационную и методическую помощь в организации и проведении собраний: разъясняет порядок их проведения в соответствии с действующим жилищным законодательством, участвует в подготовке пакета документов для проведения собрания, а также на правах  представителя интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах по жилым и нежилым помещений  в соответствии с распоряжением Правительства Москвы 1040-РП, принимает участие в голосовании по вопросам повестки дня. 

Так, в районе Сокольники по состоянию на 15.12.2014г. имеется  208 многоквартирных домов и 1 общежитие (Бабаевская, д. 3), управление которыми осуществляют:

11 управляющих компаний 190 домов: 

1.
ГУП ДЕЗ р-на «Сокольники» 143 дома (в т.ч. 22 дома – ТСЖ, 8 домов ЖСК);

2.ОАО «РЭУ-51 района Сокольники» - 8 домов;

3.ОАО «РЭУ-53 района Сокольники» - 23 дома;

4.ООО «УК РЭУ-52 района Сокольники» - 7 домов;

5.
ООО «ДС Эксплуатация» - 1 дом;

6.
ООО «Юнисервис» - 1 дом;

7.
ООО «ТЭК-Дом» - 2 дома;

8.
ГУП ЭВАЖД - 1 дом;

9.
ООО УК «Преображение» - 2 дома;

10.
 ЖСК «Сокольники – 2» - 1 дом;

11.
 ООО «Восток» - 1 дом.

6  ЖСК на самоуправлении - 6 домов.

1.
ЖСК «Экстра»

2.
ЖСК «Парковый»

3.
ЖСК «Медработник № 2»

4.
ЖСК «Сокольники-2» 

5.
ЖСК «Локомотив»

6.
ЖСК «Вираж»  

11 ТСЖ на самоуправлении - 12 домов: 

1.
ТСЖ «Сокольники» (2-ой Полевой пер.)

2.
ТСЖ «Сокольники»

3.
ТСЖ «На Маленковской»

4.
ТСЖ  «Маленковская 14»(2 дома-к.1, к.2)

5.
ТСЖ Соколиная башня»

6.
ТСЖ «Остроумово»

7.
ТСЖ «Жемчужина»

8.
ТСЖ «Эгоист»

9.
ТСЖ «Сокольническая слободка»

10.
ТСЖ «Наши Сокольники»

11.
ТСЖ «Охотничья 6-1»

По району Сокольники в 152 многоквартирных домах выбран способ управления – управление управляющей организацией. Согласно ст. 161.1 ЖК РФ в указанных многоквартирных домах собственники обязаны избрать совет многоквартирного дома. По состоянию на 15.12.2014 год в 130 МКД совет избран. В 22 МКД  ГКУ «ИС района Сокольники» инициирует общие собрания собственников помещений для решения вопроса об избрании членов совета многоквартирного дома.

В 2014 году 7 многоквартирных домов сменили управляющую организацию посредством принятия решения общим  собранием собственников помещений.

Все управляющие организации в соответствии с постановлением Правительства Москвы 731-ПП от 23 сентября 2010 года раскрывают информацию на портале «Дома Москвы». Кодексом об Административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушения стандарта раскрытия информации в виде штрафа как на должностных так и на юридических лиц (если за аналогичное нарушение – дисквалификация от 1 года до 3 лет). Контроль за полнотой и достоверностью внесенных сведений на портал «Дома Москвы» возложены на Мосжилинспекцию. 

По состоянию на 15.12.2014 году  управляющие компании (4 УК и 8  ЖО) получили бюджетные субсидии  на сумму 52 093 920,00 руб.

 ГКУ «ИС района Сокольники», в рамках, возложенных на него полномочий, осуществляет контроль за расходованием бюджетных субсидий: ежеквартально осуществляется проверка отчетов по использованию бюджетных субсидий на соответствие актам выполненных работ, видам работ, включаемым в отчет по бюджетным субсидиям, а также проверка заключаемых УК договоров и контрактов на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД на соответствие видов работ, предусмотренных договором на предоставление бюджетных субсидий и правильность применяемых расценок. 

Сектором по работе с УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК ведется еженедельный отчет по штрафным санкциям, применяемым УК за некачественно выполненные работы, а также в случае замечаний Жилищной инспекции, по адресам многоквартирных домов сумма выделяемых бюджетных субсидий уменьшается на сумму штрафных санкций.

ГКУ «ИС района Сокольники» также ведется  в еженедельном режиме контроль за погашением задолженности управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями.
